**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Informacja o zlecającym i przedmiocie zamówienia**

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28 zwany w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert związanych z przetargiem nieograniczonym na wykonanie usługi: „„*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania:* ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie - Południk - Kamieniec w km 8+040 – 10+932 oraz 11+432 – 12+848 wraz z budową chodnika w km 10+040 – 12+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa””***

**Przedmiot zamówienia**

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniami, pozwoleniami, decyzjami itp. oraz **skutecznym** zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę a także materiałami przetargowymi w ramach w/w zadania.   
Projekt wykonawczy oraz materiały przetargowe podzielić na trzy etapy, które będą uzgodnione z Zamawiającym w trakcie projektowania.

**Projekt wykonawczy należy opracować przy następujących założeniach:**

Klasa techniczna drogi kategoria Z, obciążenie ruchem KR3, chodnik jednostronny   
z kostki betonowej oraz odwodnienie.

**Rzeczowy zakres dokumentacji projektowej:**

1. **Projekt wykonawczy** dla zakresu jw. na aktualnej mapie do celów projektowych   
   z uwzględnionym podziałem na trzy etapy – [4 egzemplarze + wersja elektroniczna   
   w formacie .pdf, + mapa do celów projektowych w formacie .dxf lub .dwg na CD],
2. **Przedmiar robót -** [2 egzemplarze dla każdego etapu + wersja elektroniczna – edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf],
3. **Kosztorys ofertowy** **-** [2 egzemplarze dla każdego etapu + wersja elektroniczna – edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf],
4. **Kosztorys inwestorski -** [2 egzemplarze dla każdego etapu + wersja elektroniczna - edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf],
5. **Wymagane uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia, decyzje** - (decyzja środowiskowa, operat wodnoprawny + pozwolenie wodnoprawne (jeżeli zachodzi konieczność) itp.,
6. **Projekt czasowej organizacji ruchu** na czas robót **-** [2 egzemplarze dla każdego etapu + wersja elektroniczna w formacie .dxf lub .dwg],
7. **Projekt stałej organizacji ruchu** (dla całego odcinka) **-** [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie dxf lub .dwg],
8. **Specyfikacja** Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - [1 egzemplarz + wersja elektroniczna],
9. **Skuteczne zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.**

Poszczególne elementy dokumentacji projektowej winny być spięte w skoroszyty zawieszkowe i dostarczone w segregatorach.

**Wymagania formalno – prawne**

Projekt wykonawczy uzgodnić należy z Zamawiającym na etapie projektowania. Projekt również należy uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami w zakresie uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagającego pozwolenia na budowę.

Jednostka realizująca przedmiot zamówienia odpowiada za wady (błędy) dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wykonanej inwestycji. Ujawnione w tym okresie wady w projekcie, wskazane przez Zamawiającego lub przez organ, u którego zostało złożone zgłoszenie robót nie wymagające pozwolenia na budowę, jednostka realizująca zamówienie zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym w ramach ceny kontraktowej.

Jednostka realizująca zamówienie, przekaże zamawiającemu oryginały: prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, operatu   
i pozwolenia wodnoprawnego, opinie i uzgodnienia wraz z załącznikami graficznymi itp. niezależnie od wpięcia ich kopii w projekcie.

W projekcie wykonawczym należy zaznaczyć i opisać: na mapie do celów projektowych (sytuacji) oraz przekrojach poprzecznych – projektowany oraz istniejący pas drogowy, zakres inwestycji a także istniejące i projektowane urządzenia obce oraz lokalizację rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcje wykonawczym.

Wszystkie załączone kopie lub odpisy muszą posiadać potwierdzenie za zgodność   
z oryginałem.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi, normami itp.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

**Termin realizacji zamówienia: 31 maja 2019 r.**

Sporządził: Zatwierdził: