CZĘŚĆ II: Wzór umowy

UMOWA Nr

zawarta w Dębicy w dniu .............................., pomiędzy

Powiat Dębicki ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819, REGON 851660536 reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy mgr inż. Jacek Drobot na podstawie pełnomocnictwa nr 74/2016 z dnia 14.11.2016r. Starosty Powiatu Dębickiego

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.................................................  -  ......................................................................

zwanym dalej „Jednostką Projektującą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - ZP.271.W.3.2019 zgodnie z zapisami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”- art. 4 pkt 8

i Zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO na 2019 rok.

została zwarta umowa o następującej treści:

#### §1.

Jednostka projektująca (Wykonawca) zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego zadania p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie - Południk - Kamieniec w km 8+040 – 10+932 oraz 11+432 – 12+848 wraz z budową chodnika w km 8+490 – 8+780 oraz 10+040 – 12+848 w miejscowości Braciejowa i Głobikowa””

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniami, pozwoleniami, decyzjami itp. oraz skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę a także  materiałami przetargowymi w ramach w/w zadania.  
Projekt wykonawczy oraz materiały przetargowe podzielić na trzy etapy, które będą uzgodnione z Zamawiającym w trakcie projektowania.

Projekt wykonawczy należy opracować przy następujących założeniach:

Klasa techniczna drogi kategoria Z, obciążenie ruchem KR3, chodnik jednostronny 
z kostki betonowej oraz odwodnienie.

Rzeczowy zakres dokumentacji projektowej:

- Projekt wykonawczy dla zakresu jw. na aktualnej mapie do celów projektowych 
[4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf, + mapa do celów projektowych w formacie .dxf lub .dwg na CD],

- Przedmiar robót - [2 egzemplarze + wersja elektroniczna – edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf],

- Kosztorys ofertowy - [2 egzemplarze + wersja elektroniczna – edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf],

- Kosztorys inwestorski - [2 egzemplarze + wersja elektroniczna - edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf],

- Wymagane uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia, decyzje - itp.,

- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót - [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .dxf lub .dwg],

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 
[1 egzemplarz + wersja elektroniczna],

- Skuteczne zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Poszczególne elementy dokumentacji projektowej winny być spięte w skoroszyty zawieszkowe i dostarczone w segregatorach.

Wymagania formalno – prawne

Projekt wykonawczy uzgodnić należy z Zamawiającym na etapie projektowania. Projekt również należy uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami w zakresie uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagającego pozwolenia na budowę.

Jednostka realizująca przedmiot zamówienia odpowiada za wady (błędy) dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wykonanej inwestycji. Ujawnione w tym okresie wady w projekcie, wskazane przez Zamawiającego lub przez organ, u którego zostało złożone zgłoszenie robót nie wymagające pozwolenia na budowę, jednostka realizująca zamówienie zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym w ramach ceny kontraktowej.

Jednostka realizująca zamówienie, przekaże zamawiającemu oryginały: prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, operatu 
i pozwolenia wodnoprawnego, opinie i uzgodnienia wraz z załącznikami graficznymi  itp. niezależnie od wpięcia ich kopii w projekcie.

W projekcie wykonawczym należy zaznaczyć i opisać: na mapie do celów projektowych (sytuacji) oraz przekrojach poprzecznych – projektowany oraz istniejący pas drogowy, zakres inwestycji a także istniejące i projektowane urządzenia obce oraz lokalizację rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcje wykonawczym.

Wszystkie załączone kopie lub odpisy muszą posiadać potwierdzenie za zgodność 
z oryginałem.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi, normami itp.

§ 2.

1.Za wykonane prawidłowo prace wymienione w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie(płatność jednorazowa), które  zostało ustalone w wysokości:

...................................zł netto

.................................zł brutto

(słownie: ................................................  złotych i /100).

2.Termin realizacji zadania ustala się na dzień: 01.07.2019 r.

3.Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem na podstawie faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej  po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia - dokumentacji .

4. Faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji.

5. Fakturę  należy wystawić na dane:

Nabywca: Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819

Obiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,

Dopuszcza się formę: Powiat Dębicki- Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819

§ 3.

- Jednostka Projektująca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z prawem budowlanym i innymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Jednostka Projektująca ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową za ewentualne negatywne skutki wynikające z opracowania projektu.

- Projekt wykonawczy uzgodnić należy z Zamawiającym na etapie projektowania - koncepcję w terminie nie później jak 1 miesiąc od podpisania umowy W przypadku nie uzgodnienia koncepcji w terminie określonym j.w. Zamawiający może rozwiązać umowę bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

§ 4.

Zamawiający realizując zapłatę w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy za projekt staje się właścicielem praw autorskich i majątkowych.

§ 5.

- Jednostka Projektująca dostarczy Zamawiającemu projekt zgodnie 
z zakresem rzeczowym podanym przez Zamawiającego– w nieprzekraczalnym terminie określonym w umowie.

- Zamawiający przyjmuje za potwierdzeniem projekt do sprawdzenia 
jej zgodności z umową oraz określi termin, w którym sprawdzenie nastąpi. 
Przyjęcie projektu do sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem ,i nie upoważnia Jednostki Projektującej do wystawienia faktury.

§ 6.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i niezgodności projektu 
z przedmiotem umowy, Zamawiający wyznaczy Jednostce Projektującej termin nieodpłatnego usunięcia wad i niezgodności występujących w projekcie.

- W przypadku odmowy nieodpłatnego usunięcia wad i niezgodności z przedmiotem umowy przez Jednostkę Projektową, Zamawiający odstąpi od umowy i zwróci Jednostce Projektującej wadliwy  projekt, odmówi zapłaty wynagrodzenia umownego i naliczy kary umowne jak § 7.

§ 7.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony zapłacą następujące kary umowne:

- Zamawiający zobowiązany jest do płacenia kary umownej Jednostce Projektującej 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania projektu na dzień przerwania tych prac potwierdzonych protokołem sporządzonym przez strony umowy.

- Jednostka Projektująca zobowiązana jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu projektu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad i niezgodności z umową projektu 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2,

- odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektującą w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego.

c) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, bez pokrycia kosztów wynikających z zaawansowania  na dzień odstąpienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Jednostka Projektująca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy.

§ 8.

- Jednostka Projektująca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Jednostka Projektująca podzlecając wykonanie części projektu innej jednostce, zobowiązuje się w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz spełnienie wymagań związanych z okresem gwarancji i rękojmi.

§ 9.

- Przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,

b) w zakresie terminu wykonania zamówienia,

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego
 i Wykonawcy np. przedłużających się procedur w pozyskaniu decyzji administracyjnych,

d) w przypadku opóźnienia zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania i lub podpisania umowy,

e) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT.

f) w zakresie zmiany kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Jednostka Projektująca zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Jednostki Projektującej w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczeń w terminie, o którym mowa w ust. 2 Jednostka Projektująca może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 11.

1. Jednostka Projektująca odpowiada za wady projektu. Ujawnione wady 
w dokumentacji Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym 
w ramach ceny umownej, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

2. Ewentualne dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego, wynikające z błędów 
w projekcie  pokrywa Jednostka Projektująca.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Zamawiający:			          	               	Jednostka Projektująca:

........................................................                             ..........................................................