**ZMIANA z 22.10.2019r.**

**ZP.271.18.2019**

***CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)***

***„*Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie – Czarna –   
budowa chodnika w km 9+220 – 9+613*”***

# Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

***Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy***

***ul. Parkowa 28***

***39-200 Dębica***

zwanym dalej **Zamawiającym**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

**1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- chodniki,

- przepusty,

- odwodnienie,

- poszerzenie jezdni,

- skrzyżowania i zjazdy,

- umocnienia skarp,

- urządzenia zabezpieczające.

# 2. Zamówienie obejmuje:

1. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
2. inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z dokumentacją – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych.

wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego

i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

ubezpieczenie placu budowy,

uporządkowanie placu budowy,

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

utrzymanie przejezdności drogi i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

opracowanie instrukcji BIOZ.

**Kod CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe**

# 3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na: **16 grudnia 2019r.**

**Uwaga 1:**

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów,   
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je **Wykonawca**.

Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.

**Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.**

Załączniki do niniejszego OPZ:

1. Przedmiar robót
2. Kosztorys ofertowy
3. Plan sytuacyjny
4. Przekroje poprzeczne
5. Specyfikacje techniczne.