**ZP.271.10.2020**

***CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)***

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1287R Podlesie-Czarna w km 9+220 – 9+613 w m. Jaźwiny”**

**oraz**

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w km 7+654 – 7+975 w m. Golemki”**

# Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

***Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy***

***ul. Parkowa 28***

***39-200 Dębica***

zwanym dalej **Zamawiającym**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudową drogi powiatowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.**

**Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania:**

* **roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;**
* **roboty brukarskie;**
* **poszerzenia jezdni;**
* **podbudowy i nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych;**
* **skrzyżowania i zjazdy;**
* **rowy przydrożne;**
* **oznakowanie poziome jezdni.**
1. **Zamówienie obejmuje:**
2. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
3. inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,

wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,

wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

ubezpieczenie placu budowy,

uporządkowanie placu budowy,

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

utrzymanie przejezdności drogi i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

opracowanie instrukcji BIOZ.

**Uwaga 1:**

**Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.**

**Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.**

**Kod CPV:**

**45 00 00 00-7 Roboty budowlane**

**45 23 31 40-2 Roboty drogowe**

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia ustala się na: **do 20 sierpnia 2020r.**

**Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.**

Załączniki do niniejszego OPZ:

1. Przedmiar robót
2. Kosztorys ofertowy
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.