***ZP.271.15.2020***

***CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)***

***„Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. pow.-Dębica -budowa chodnika w km 18+548-19+502”- etap I w km 19+ 052– 19+502”***

# *Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:*

***Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy***

***ul. Parkowa 28***

***39-200 Dębica***

*zwanym dalej* ***Zamawiającym***

*Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego.*

1. ***Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:***

*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.*

*Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania:*

* *roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;*
* *roboty ziemne;*
* *odwodnienie;*
* *krawężniki i obrzeża betonowe;*
* *podbudowa;*
* *nawierzchnia z kostki brukowej betonowej;*
* *nawierzchnia z betonu asfaltowego;*
* *urządzenia bezpieczeństwa ruchu*
* *umocnienie skarp i rowów;*
* *tymczasowa i stała organizacja ruchu.*
1. ***Zamówienie obejmuje:***
2. *wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,*
3. *inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:*

*obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,*

*wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,*

*wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,*

*ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,*

*ubezpieczenie placu budowy,*

*uporządkowanie placu budowy,*

*przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),*

*opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,*

*utrzymanie przejezdności drogi i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,*

*opracowanie instrukcji BIOZ.*

***Kod główny CPV: 45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane***

***Kody CPV: 45 10 00 00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę***

 ***45 20 00 00 – 9 [Roboty budowlane w zakresie wznoszenia](https://www.portalzp.pl/kody-cpv?txt=45100000-8)***

***[kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej](https://www.portalzp.pl/kody-cpv?txt=45100000-8)***

1. ***Termin realizacji zamówienia:***

*Termin wykonania zamówienia ustala się na:* ***do 30 listopada 2020r.***

***Uwaga 1:***

*Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów,
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je* ***Wykonawca****.*

*Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.*

***Uwaga 2:***

*W przypadku nieprzyznania środków finansowych Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania.*

***Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.***

*Załączniki do niniejszego OPZ:*

1. *Przedmiar robót*
2. *Kosztorys ofertowy*
3. *Projekt Wykonawczy (część opisowa i rysunkowa)*
4. *Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.*